🎯 FONCTIONNALITÉ 1 : AUTHENTIFICATION & SÉCURITÉ

Personne A - Responsable Complet

| # | Catégorie | Module | Tâches | Type | Estimation | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backend | API Auth | Setup projet Node.js + Express | Base | 1h | 🔴 Haute |
| 2 | Backend | API Auth | POST /api/auth/register (validation email) | Métier | 1.5h | 🔴 Haute |
| 3 | Backend | API Auth | POST /api/auth/login avec génération JWT | Métier | 1.5h | 🔴 Haute |
| 4 | Backend | API Auth | POST /api/auth/logout (invalidation token) | Métier | 1h | 🟡 Moyenne |
| 5 | Backend | Sécurité | Middleware vérification JWT | Métier | 1h | 🔴 Haute |
| 6 | Backend | Sécurité | Compteur tentatives échouées (max 3) | Métier | 1h | 🔴 Haute |
| 7 | Backend | Sécurité | Blocage automatique compte après 3 échecs | Métier | 1h | 🔴 Haute |
| 8 | Backend | API Admin | POST /api/admin/unblock/:userId | Métier | 1h | 🟡 Moyenne |
| 9 | Backend | API Auth | GET /api/auth/profile (infos utilisateur) | Métier | 0.5h | 🟢 Basse |
| 10 | Backend | Sessions | Configuration durée de vie token (24h) | Métier | 0.5h | 🟡 Moyenne |
| 11 | Backend | Database | Création table Users PostgreSQL | Base | 1h | 🔴 Haute |
| 12 | Backend | Database | Modèle User avec rôles (visiteur/user/manager) | Métier | 0.5h | 🔴 Haute |
| 13 | Intégration | Firebase | Configuration Firebase Admin SDK | Intégration | 1h | 🔴 Haute |
| 14 | Intégration | Sync | Synchronisation Users PostgreSQL ↔ Firebase | Intégration | 1.5h | 🔴 Haute |
| 15 | Frontend Web | Pages | Page Login Vue.js (formulaire HTML/CSS) | Affichage | 1.5h | 🔴 Haute |
| 16 | Frontend Web | Pages | Page Register Vue.js (formulaire) | Affichage | 1.5h | 🔴 Haute |
| 17 | Frontend Web | Pages | Page Profile (modification infos) | Affichage | 1h | 🟡 Moyenne |
| 18 | Frontend Web | Services | Service auth (appels API login/register) | Intégration | 1h | 🔴 Haute |
| 19 | Frontend Web | State | Gestion état auth avec Pinia/Vuex | Métier | 1h | 🟡 Moyenne |
| 20 | Frontend Web | Validation | Validation client-side forms (email, password) | Métier | 0.5h | 🔴 Haute |
| 21 | Frontend Web | UX | Messages d'erreur/succès (toasts) | Affichage | 0.5h | 🟢 Basse |
| 22 | Frontend Web | UX | Loading states pendant requêtes | Affichage | 0.5h | 🟢 Basse |
| 23 | Frontend Web | Routing | Protection routes (auth required) | Intégration | 0.5h | 🟡 Moyenne |
| 24 | Mobile | Pages | Écran Login Ionic React (UI mobile) | Affichage | 1.5h | 🔴 Haute |
| 25 | Mobile | Pages | Écran Register Ionic React | Affichage | 1.5h | 🔴 Haute |
| 26 | Mobile | Pages | Écran Profile mobile | Affichage | 1h | 🟡 Moyenne |
| 27 | Mobile | Services | Service auth mobile (Firebase client SDK) | Intégration | 1h | 🔴 Haute |
| 28 | Mobile | Storage | Stockage token JWT local (AsyncStorage) | Métier | 0.5h | 🟡 Moyenne |
| 29 | Mobile | Navigation | Navigation après login/logout | Intégration | 0.5h | 🔴 Haute |

Total Personne A : 29 tâches, ~30h

🎯 FONCTIONNALITÉ 2 : CARTE & SIGNALEMENTS

Personne B - Responsable Complet

| # | Catégorie | Module | Tâches | Type | Estimation | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Backend | API Reports | POST /api/reports (création signalement) | Métier | 1.5h | 🔴 Haute |
| 31 | Backend | API Reports | GET /api/reports (liste tous signalements) | Métier | 1h | 🔴 Haute |
| 32 | Backend | API Reports | GET /api/reports/:id (détails) | Métier | 0.5h | 🟡 Moyenne |
| 33 | Backend | API Reports | PUT /api/reports/:id (modification manager) | Métier | 1h | 🔴 Haute |
| 34 | Backend | API Stats | GET /api/reports/stats (statistiques globales) | Métier | 1h | 🟡 Moyenne |
| 35 | Backend | API User | GET /api/reports/user/:userId (par utilisateur) | Métier | 0.5h | 🟢 Basse |
| 36 | Backend | Database | Création table Reports PostgreSQL | Base | 1h | 🔴 Haute |
| 37 | Backend | Database | Modèle Report (status, surface, budget, entreprise) | Métier | 0.5h | 🔴 Haute |
| 38 | Backend | Validation | Validation données (surface>0, budget valide) | Métier | 0.5h | 🟡 Moyenne |
| 39 | Infrastructure | Docker | Configuration TileServer GL pour carte offline | Base | 1.5h | 🔴 Haute |
| 40 | Infrastructure | Docker | Téléchargement données Antananarivo | Base | 1h | 🔴 Haute |
| 41 | Frontend Web | Carte | Intégration Leaflet.js avec TileServer | Intégration | 1.5h | 🔴 Haute |
| 42 | Frontend Web | Carte | Affichage 5 points fixes Antananarivo | Affichage | 1h | 🔴 Haute |
| 43 | Frontend Web | Carte | Markers colorés par statut (rouge/jaune/vert) | Affichage | 1h | 🔴 Haute |
| 44 | Frontend Web | Carte | Hover sur marker → popup infos détaillées | Affichage | 1h | 🔴 Haute |
| 45 | Frontend Web | Carte | Zoom/pan controls | Affichage | 0.5h | 🔴 Haute |
| 46 | Frontend Web | Data | Récupération données signalements depuis API | Intégration | 0.5h | 🔴 Haute |
| 47 | Frontend Web | Dashboard | Tableau récapitulatif (total points, surface) | Affichage | 1h | 🔴 Haute |
| 48 | Frontend Web | Dashboard | Calcul pourcentage avancement automatique | Métier | 0.5h | 🟡 Moyenne |
| 49 | Frontend Web | Dashboard | Affichage total budget | Affichage | 0.5h | 🔴 Haute |
| 50 | Frontend Web | UI | Design responsive (mobile/desktop) | Affichage | 1h | 🟡 Moyenne |
| 51 | Frontend Web | Components | Composant réutilisable pour popup info | Affichage | 0.5h | 🟡 Moyenne |
| 52 | Mobile | Carte | Intégration Leaflet mobile (touch events) | Intégration | 1.5h | 🔴 Haute |
| 53 | Mobile | Carte | Géolocalisation automatique centrage | Métier | 0.5h | 🔴 Haute |
| 54 | Mobile | Carte | Utilisation OpenStreetMap en ligne | Intégration | 0.5h | 🔴 Haute |
| 55 | Mobile | Reports | Formulaire création signalement (champs texte) | Affichage | 1.5h | 🔴 Haute |
| 57 | Mobile | Reports | Envoi signalement à Firebase | Intégration | 1h | 🔴 Haute |
| 58 | Mobile | Reports | Page "Mes signalements" avec liste | Affichage | 1h | 🟡 Moyenne |
| 59 | Mobile | Dashboard | Affichage stats dans interface mobile | Affichage | 0.5h | 🟢 Basse |

Total Personne B : 30 tâches, ~28h

🎯 FONCTIONNALITÉ 3 : MANAGER & SYNCHRONISATION

Personne C - Responsable Complet

| # | Catégorie | Module | Tâches | Type | Estimation | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Backend | API Sync | POST /api/sync/pull (Firebase → PostgreSQL) | Métier | 1.5h | 🔴 Haute |
| 61 | Backend | API Sync | POST /api/sync/push (PostgreSQL → Firebase) | Métier | 1.5h | 🔴 Haute |
| 62 | Backend | API Sync | GET /api/sync/status (état synchronisation) | Métier | 0.5h | 🟡 Moyenne |
| 63 | Backend | API Admin | GET /api/admin/users (liste utilisateurs) | Métier | 0.5h | 🟡 Moyenne |
| 64 | Backend | API Admin | GET /api/admin/users/blocked (bloqués) | Métier | 0.5h | 🔴 Haute |
| 65 | Backend | API Admin | POST /api/admin/users/:id/unblock | Métier | 0.5h | 🔴 Haute |
| 66 | Backend | Logging | Système de logs pour sync | Métier | 0.5h | 🟢 Basse |
| 67 | Infrastructure | Docker | docker-compose.yml complet | Base | 1h | 🔴 Haute |
| 68 | Infrastructure | Docker | Configuration PostgreSQL container | Base | 0.5h | 🔴 Haute |
| 69 | Frontend Web | Manager | Interface manager (dashboard) | Affichage | 1.5h | 🔴 Haute |
| 70 | Frontend Web | Manager | Page gestion utilisateurs bloqués | Affichage | 1h | 🔴 Haute |
| 71 | Frontend Web | Manager | Bouton "Débloquer" avec confirmation | Affichage | 0.5h | 🔴 Haute |
| 72 | Frontend Web | Manager | Bouton synchronisation (pull/push) | Affichage | 0.5h | 🔴 Haute |
| 73 | Frontend Web | Manager | Feedback visuel synchronisation | Affichage | 0.5h | 🟡 Moyenne |
| 74 | Frontend Web | Manager | Édition détaillée signalement (formulaire) | Affichage | 1h | 🔴 Haute |
| 75 | Frontend Web | Manager | Changement statut signalement (dropdown) | Affichage | 0.5h | 🔴 Haute |
| 76 | Frontend Web | Sécurité | Vérification rôle manager (middleware front) | Métier | 0.5h | 🔴 Haute |
| 77 | Frontend Web | Components | Composant modal pour confirmation | Affichage | 0.5h | 🟡 Moyenne |
| 78 | Mobile | Sync | Vérification connexion internet | Métier | 0.5h | 🔴 Haute |
| 79 | Mobile | Sync | Sync automatique quand connexion retrouvée | Métier | 1h | 🟡 Moyenne |
| 80 | Mobile | Sync | Stockage local données hors ligne | Intégration | 1h | 🔴 Haute |
| 81 | Mobile | UX | Notifications locales (nouvelles données) | Affichage | 0.5h | 🟢 Basse |
| 82 | Mobile | UX | Pull-to-refresh pour actualisation | Affichage | 0.5h | 🟡 Moyenne |
| 83 | Mobile | Performance | Cache tuiles carte pour usage offline | Intégration | 1h | 🟡 Moyenne |
| 84 | Mobile | Filtres | Filtre "afficher mes signalements uniquement" | Métier | 0.5h | 🟡 Moyenne |

Total Personne C : 33 tâches, ~26h